# Product Backlog et Sprint Backlog

Exemple pour le projet PIE : SoundRise

# Product Backlog

Voici un exemple de Product Backlog, priorisé selon la méthode MoSCoW (Must, Should, Could) et rédigé sous forme de user stories, pour que ce soit compréhensible par toute l'équipe et pas seulement par les développeurs :

| # | User Story | Priorité | Estim. (pts) | Volet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En tant qu'équipe technique, je veux mettre en place l'authentification sécurisée (inscription, connexion), pour protéger les comptes des utilisateurs. | Must | 5 | Transverse |
| 2 | En tant qu'artiste, je veux créer un compte et un profil basique, pour commencer à construire ma page de présentation. | Must | 3 | Artiste |
| 3 | En tant qu'artiste, je veux ajouter des photos et une description à ma page, pour me présenter aux labels et à la communauté. | Must | 3 | Artiste |
| 4 | En tant qu'artiste, je veux uploader un clip audio ou vidéo, pour présenter mon travail. | Must | 5 | Artiste |
| 5 | En tant que label, je veux créer un compte professionnel, pour accéder au scouting. | Must | 3 | Label |
| 6 | En tant que label, je veux rechercher des artistes selon des critères précis (genre, localisation, popularité), pour trouver vite des talents pertinents. | Must | 8 | Label |
| 7 | En tant que label, je veux consulter la fiche détaillée d'un artiste, pour évaluer son potentiel avant de le contacter. | Must | 3 | Label |
| 8 | En tant que membre de la communauté, je veux créer un compte simple, pour interagir avec les profils d'artistes. | Should | 2 | Communauté |
| 9 | En tant que membre de la communauté, je veux liker un artiste, pour soutenir mon coup de cœur et augmenter sa visibilité. | Must | 3 | Communauté |
| 10 | En tant que label, je veux contacter un artiste directement sur la plateforme, pour initier une prise de contact. | Should | 5 | Label |
| 11 | En tant qu'artiste, je veux lier mes réseaux sociaux, pour afficher mes chiffres d'audience sur ma page. | Should | 3 | Artiste |
| 12 | En tant qu'artiste, je veux consulter un tableau de bord de mes likes et de mes vues, pour suivre ma popularité. | Should | 5 | Artiste |
| 13 | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification, pour être informé d'une nouvelle interaction (like, message). | Could | 3 | Transverse |
| 14 | En tant qu'administrateur, je veux modérer les profils et les contenus signalés, pour garantir la qualité de la plateforme. | Could | 5 | Transverse |

# Sprint Backlog — Sprint 1

Pour le Sprint Backlog du Sprint 1, j'ai sélectionné les éléments qui posent les fondations techniques et fonctionnelles minimales côté artiste, sans lesquelles rien d'autre ne peut vraiment avancer. Le Sprint Goal associé serait : un artiste peut créer un compte sécurisé et publier une première version simple de sa page de présentation.

| Élément du Product Backlog retenu | Affectation proposée | Tâches principales |
| --- | --- | --- |
| #1 Authentification sécurisée | 1 back + 1 fullstack | API auth, hash mot de passe, tests |
| #2 Création de compte et profil basique artiste | 1 front + 1 back | Formulaire, modèle de données, endpoint |
| #3 Ajout photos et description sur la page | 1 front + 1 fullstack | Upload image, champ texte, mise en page |
| #5 Création de compte label | 1 fullstack | Réutilisation du module auth (#1) |