# Schéma de synthèse

Organisation Scrum du projet PIE : SoundRise

Ce tableau résume tout le cycle Scrum appliqué au rythme réel du PIE, avec un Sprint de 1 mois dont 1 semaine banalisée.

| Élément Scrum | Définition théorique | Application au PIE SoundRise |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Cycle time-boxé de 1 à 4 semaines | 1 mois (12 Sprints sur l'année) |
| Product Owner | Maximise la valeur, priorise le backlog | Angel |
| Scrum Master | Garant du cadre, facilitateur | Fanny (cumulé avec lead dev) |
| Developers | Réalisent l'Incrément | 6 devs : 2 front, 2 back, 2 fullstack |
| Sprint Planning | Définit le Sprint Goal et le Sprint Backlog | Lundi de la semaine banalisée |
| Daily Scrum | Synchronisation quotidienne de 15 min | Quotidien en présentiel (semaine banalisée), asynchrone le reste du mois |
| Sprint Review | Démonstration de l'Incrément, retours | Vendredi de la semaine banalisée, devant les encadrants |
| Sprint Retrospective | Amélioration du fonctionnement d'équipe | Vendredi, juste après la Review |
| Product Backlog | Liste priorisée de tout le produit | 14 user stories priorisées MoSCoW (livrable 2) |
| Sprint Backlog | Sous-ensemble retenu pour le Sprint | 4 user stories pour le Sprint 1 (livrable 2) |
| Increment | Somme des éléments "Finis" | Ex. Sprint 3 : profils artistes publiables en ligne |